# Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области

## Пресс-релиз

Т. 77-74-51,Ф. 73-88-11  E-mail: to53@fas.gov.ru

Неисполнение подрядчиком контракта на подготовку проектно-сметной документации привело к включению сведений о нем

в реестр недобросовестных поставщиков

29 января 2021 года комиссией Новгородского УФАС России рассмотрены представленные ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» сведения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 09.01.2020, заключенного с ООО «Мегалитстрой» (г. Ульяновск) по итогам проведения электронного аукциона на право заключения контракта на изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта основного здания стационара, коммунальных сетей с получением положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ».

Основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта послужило нарушение подрядчиком существенных условий контракта, а именно срока выполнения работ и требований к соответствию их результата условиям контракта.

В частности, результат работ ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» у подрядчика не принят в связи с замечаниями, выявленными ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области» (технический заказчик) и ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» при изучении изготовленной подрядчиком проектной документации.

В ходе рассмотрения сведений комиссией Управления было установлено, что поведение подрядчика при исполнении Контракта действительно являлось недобросовестным, в связи с чем у заказчика имелось достаточно оснований для расторжения контракта в одностороннем порядке.

Результатом рассмотрения представленных ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» сведений явилось включение информации об ООО «Мегалитстрой» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

В случае несогласия с решением антимонопольного органа оно может быть обжаловано подрядчиком в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.

03 февраля 2021 года

Петров Дмитрий Александрович

8 (816 2) 73 88 00